بسم الله الرحمن الرحیم

طرح:بازیافت مس

شامل :مس از سرباره – مس از قراضه – مس از کنسانتره

1.محصول و میزان ظرفیت اسمی(میلیون ریال):

| قیمت فروش | قیمت تمام شده | کد آیسیک | ظرفیت(تن) | محصول | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 20.11 | 3710412310 | 750 | بازیافت مس | 1 |
| 26250 |  |  | 750 | جمع |  |

2.زمین:

| قیمت کل(میلیون ریال) | قیمت واحد(ریال) | مساحت | شرح |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 10000 | 10000 متر مربع | زمین |
| 100 |  |  | جمع کل |

3.محوطه سازی:

| قیمت کل(میلیون ریال) | قیمت واحد(ریال) | مساحت(مترمربع) | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 10000 | 10000 | خاکبرداری وتسطیح | 1 |
| 125 | 000/250 | 500 | حصارکشی | 2 |
| 300 | 150000 | 2000 | آسفالت وپیاده رو%20زمین | 3 |
| 250 |  | 100000 | 2500 | ایجاد فضای سبز%25زمین | 4 |
| 775 |  |  | جمع کل |  |

4-ساختمان سازی                                                                                                      :

| قیمت کل(میلیون ریال) | قیمت واحد(میلیون ریال) | مساحت( متر مربع) | نوع ساختمان | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2400 | 3 | 800 | سوله | سالن تولید | 1 |
| 525 | 3.5 | 150 | آجری | ساختمان اداری- رفاهی | 2 |
| 175 | 3.5 | 50 | اجری | نگهبانی وسرویس بهداشتی | 3 |
| 3100 |  |  |  | جمع کل |  |  | 350 |  |

5.ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز                                                                            :

| هزینه کل(میلیون ریال) | قیمت واحد(میلیون ریال) | مشخصات فنی | تعداد | نام ماشین آلات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500 | 150 | 5تنی | 10 | کوره دوار | 1 |
| 3750 | 750 | با متعلقات کامل شامل فن وکیسه غبار | 5 | دستگاه فیلتر | 2 |
| 100 | 20 | انتقال مواد | 5 | نوار نقاله | 3 |
| 150 | 3 | چدن | 50 | قالب های ریخته گری | 4 |
| 500 | 500 | 200هزار لیتری | 1 | مخزن مازوت | 5 |
| 100 | 20 | لیتری1500 | 5 | مخزن گازوئیل | 6 |
| 300 |  |  |  | سایر | 7 |
| 6400 |  |  |  |  |  |

6-تاسیسات:

| قیمت کل(میلیون ریال) | مشخصات فنی | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 150kw-سه فاز | برق رسانی(انشعاب و تاسیسات) | 1 |
| 50 | 1.5اینچ | آب رسانی (انشعاب لوله کشی) | 2 |
| 30 | - | وسایل گرمایشی وسرمایشی | 3 |
| 30 | - | وسایل ایمنی وحفاظتی | 4 |
| 150 | سیستم سوخت رسانی کوره ها | سوخت رسانی(انشعاب گازولوله کشی) | 5 |
| 30 |  | سایر | 6 |
| 440 |  | جمع کل |  |

7.وسایل حمل ونقل درون وبرون کار گاهی:

| قیمت کل(میلیون ریال) | قیمت واحد(ریال) | تعداد | سال تولید | مشخصات فنی | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 550 | 550 | 1 | 95 | 5تنی | لیفتراک | 1 |
| 250 | 250 | 1 | 95 | نیسان | وانت | 2 |
| 800 |  |  |  |  | جمع کل |  |

8.مواد اولیه:

| هزینه کل (میلیون ریال) | قیمت واحد(میلیون ریال) | واحد | مقدار مصرف در سال | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6000 | 1 | تن | 6000 | سرباره مس 1% | 1 |
| 1500 | 15 | تن | 100 | کاتالیزور | 2 |
| 15 | 0.1 | تن | 150 | ماسه ریخته گری | 3 |
| 500 | - | - | -- | سایر | 4 |
| 8015 | - | - | - | جمع کل |  |

9.آب،برق وسوخت مصرفی:

| کل هزینه(میلیون ریال) | قیمتواحد(ریال | واحد | مقدارمصرفدرسال | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 | 500 | کیلو وات | 1500000 | برق مصرفی | 1 |
| 5 | 5000 | متر مکعب | 1000 | آب مصرفی | 2 |
| 31 | 3500 | لیتر | 9000 | گازوئیل | 3 |
| 400 | 2000 | لیتر | 200000 | مازوت | 4 |
| 1186 |  |  |  | جمع کل |  |

10.برآوردهزینه نگهداری و تعمیرات :

| هزینه کل تعمیرات(میلیون ریال) | درصد | ارزش دارایی(میلیون ریال) | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2 | 775 | محوطه سازی | 1 |
| 62 | 2 | 3100 | ساختمان | 2 |
| 320 | 5 | 6400 | ماشین آلات وتجهیزات | 3 |
| 44 | 10 | 440 | تاسیسات | 4 |
| 80 | 10 | 800 | وسایل حمل ونقل | 5 |
| 522 |  |  | جمع کل |  |

11.برآوردحقوق و دستمزدنیروی انسانی مورد نیاز:

| جمع حقوق(میلیون ریال) | حقوق سالانه به ازاء14ماه حقوق | حقوق ماهیانه | تعداد | نیروی انسانی موردنیاز | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | 168 | 12 | 1 | سرپرست کارگاه | 1 |
| 1260 | 126 | 9 | 10 | کارگر | 2 |
| 140 | 140 | 10 | 1 | استاد کار | 3 |
| 504 | 126 | 9 | 4 | کارمند اداری | 4 |
| 252 | 126 | 9 | 2 | راننده | 5 |
| 2324 |  |  | 18 | جمع کل |  |

12.برآوردسرمایه ثابت:

الف:هزینه های سرمایه ای:

| مبلغ (میلیون ریال) | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- |
| 100 | زمین | 1 |
| 775 | محوطه سازی | 2 |
| 3100 | ساختمان | 3 |
| 6400 | ماشین آلات وتجهیزات | 4 |
| 440 | تاسیسات | 5 |
| 800 | وسایل حمل ونقل | 6 |
| 105 | دفتری20درصدساختماناداری))وسایل | 7 |
| 586 | پیش بینی نشده(5%اقلام بالا) | 8 |
| 11531 | جمع کل |  |

:هزینه های قبل از بهربرداری:

| مبلغ | مقدار | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| 461 | 2%هزینه های سرمایه ای | هزینه طرح:مشاوره واخذ مجوز | 1 |
| 47 | 2%حقوق و دستمزد | هزینه آموزش پرسنل | 2 |
| 480 | 15روز هزینه مواد اولیه و انرژی وحقوق و دستمزد | هزینه راه اندازی و تولید آزمایشی | 3 |
| 988 |  | جمع کل |  |

هزینه های قبل از بهره برداری +هزینه های سرمایه =سرمایه ثابت

میلیون ریال12519=988+11531سرمایه ثابت

13.برآوردسرمایه در گردش:

| مبلغ(میلیون ریال) | دوره گردش سرمایه | عنوان | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| 1335 | 2ماه مواداولیه | مواداولیه وبسته بسته بندی | 1 |
| 387 | 2ماه حقوق | حقوق و دستمزد | 2 |
| 71 | 15روزهزینه انرژیو تعمیرات | تنخواه گردان | 3 |
| 1793 |  | جمع کل |  |

14.برآوردکل سرمایه گذاری:

سرمایه در گردش+سرمایه ثابت=کل سرمایه

میلیون ریال      14312=1793+12519

15.نحوه سرمایه گذاری:

| جمع کل (میلیون ریال) | تسهیلات بانکی |  | سهم متقاضی |  | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 12519 | 70 | 8763 | 30 | 3756 | سرمایه ثابت |
| 1793 | 0 | 0 | 100 | 1793 | سرمایه در گردش |
| 14312 | - | 8763 | - | 5549 | جمع کل سرمایه گذاری |

16-هزینه استهلاک:

| هزینه استهلاک سالیانه(میلیون ریال) | ارزش دارایی(میلیون ریال) | درصد | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 775 | 5% | محوطه سازی | 1 |
| 155 | 3100 | 5% | ساختمان | 2 |
| 640 | 6400 | 10% | ماشین آلات | 3 |
| 44 | 440 | 10% | تاسیسات | 4 |
| 80 | 800 | 10% | وسایل حمل ونقل | 5 |
| 21 | 105 | 20% | وسایل دفتری | 6 |
| 59 | 586 | 10% | پیش بینی نشده | 7 |
| 1038 | - | - | جمع کل |  |

17.هزینه های تولید سالانه :

| مبلغ (میلیون ریال) | شرح |
| --- | --- |
| 8015 | هزینه های مواد اولیه وبسته بندی |
| 2324 | هزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی |
| 1186 | هزینه انرژی(آب،برق،سوخت) |
| 522 | هزینه تعمیرات و نگهداری |
| 1205 | هزینه پیش بینی نشده (10%اقلام بالا) |
| 133 | هزینه اداری و فروش(1%اقلام بالا) |
| 438 | هزینهتسهیلاتمالی(5%قسطوامسرمایهثابت) |
| 25 | هزینه بیمه کارخانه (دودرهزار سرمایه ثابت) |
| 1038 | هزینه استهلاک |
| 197 | هزینه استهلاک قبل از بهره برداری(20%هزینه های قبل ازبهربرداری) |
| 15083 | جمع کل هزینه های تولید |

17-قیمت تمام شده  میانگین هردستگاه محصو ل

واحد شده تمام قیمت=سالیانه تولید های هزینه جمعسالیانه تولید میزان=15083750=20.11ریالمیلیون

18.قیمت فروش میانگین هرتن محصول35(میلیون ریال )

فروش کل برابر 26250میلیون ریال

میلیون ریال26250=35*750دستگاه

19-محاسبه نقطه سربه سر:

| هزینه کل (میلیون ریال) | هزینه ثابت(میلیون ریال) |  | هزینه متغیر(میلیون ریال) |  | شرح هزینه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مقدار | درصد | مقدار |  |
| 8015 | - | - | 100 | 8015 | مواد اولیه وبسته بندی |
| 2324 | 65% | 1511 | 35% | 813 | حقوق ودستمزد |
| 1186 | 20% | 237 | 80% | 949 | مصرف سالیانه انرژی |
| 522 | 20% | 104 | 80% | 418 | تعمیرات ونگهداری |
| 1205 | 15% | 181 | 85% | 1024 | پیش بینی نشده |
| 133 | - | - | 100% | 133 | اداری وفروش |
| 438 | 100% | 438 | - | - | تسهیلات مالی |
| 25 | 100% | 25 | - | - | بیمه کارخانه |
| 1038 | 100% | 1038 | - | - | استهلاک |
| 197 | 100% | 197 | - | - | استهلاک قبل از بهره برداری |
| 15083 |  | 3731 |  | 11352 | جمع کل هزینه های تولید |

سر به سر نقطه در صد در=ثابت هزینه(کل فروش-متغیر هزینه)*100=373126250-11352=0.25*100=%25

20-درآمد حاصل از فروش در پنج سال اول تولید:

| جمع کل درآمد(میلیون ریال) | قیمت فروش محصول(میلیونریال) | ظرفیت واقعی تولید | واحد | ظرفیت اسمی | نوع محصول | سال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11795 | 35 | 337 | تن | 750 | بازیافت مس | 1395 45% |
| 16480 | 40 | 412 | تن | 750 | بازیافت مس | 1396 55% |
| 23092 | 46 | 502 | تن | 750 | بازیافت مس | 1397 67% |
| 31800 | 53 | 600 | تن | 750 | بازیافت مس | 1398 80% |
| 43432 | 61 | 712 | تن | 750 | بازیافت مس | 1399 95% |
| 126599 |  |  |  |  | جمع کل |  |

21.صورتحساب عملکرد سال مالی اول                                                       1395

| مبلغ بستانکار | مبلغ بدهکار | شرح |
| --- | --- | --- |
| 11795 | - | درآمدحاصل ازفروش محصولات |
|  | 3607 | مواد اولیه وبسته بندی |
|  | 2324 | حقوق ودستمزد |
|  | 1186 | انرژی |
|  | 522 | تعمیرات ونگهداری |
|  | 1205 | پیش بینی نشده |
|  | 438 | هزینه تسهیلات مالی |
|  | 25 | بیمه کارخانه |
|  | 1038 | هزینه استهلاک |
|  | 197 | هزینه استهلاک قبل از بهره برداری |
|  | 10542 | جمع کل هزینه های تولید |
| 1253 |  | سودنا ویژه |

صورتحساب سودوزیان سال مالی اول:

| مبلغ بستانکار | مبلغ بدهکار | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| 1253 |  | سودناویژه | 1 |
|  | 133 | هزینه اداری فروش | 2 |
| 1120 |  | سود ویژه | 3 |

22.صورتحساب عملکردسال مالی دوم                                                            1396

| مبلغ بستانکار | مبلغ بدهکار | شرح |
| --- | --- | --- |
| 16480 | - | درآمد حاصل ازفروش محصولات |
|  | 5050 | مواداولیه وبسته بندی |
|  | 2789 | حقوق ودستمزد |
|  | 1423 | انرژی |
|  | 626 | تعمیرات ونگهداری |
|  | 1446 | پیش بینی نشده |
|  | 525 | هزینه تسهیلات مالی |
|  | 30 | بیمه کارخانه |
|  | 1245 | هزینه استهلاک |
|  | - | هزینه استهلاک قبل ازبهره برداری |
|  | 13134 | جمع کل هزینه های تولید |
| 3346 | - | سودناویژه |

صورتحساب سودوزیان سال مالی دوم:

| مبلغ بستانکار | مبلغ بدهکار | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| 3346 |  | سودناویژه | 1 |
|  | 166 | هزینه اداری وفروش | 2 |
| 3180 |  | سود ویژه | 3 |

23.صورت عملکردسال مالی سوم 1397

| مبلغ بستانکار | مبلغ بدهکار | شرح |
| --- | --- | --- |
| 23092 | - | درآمدحاصل ازفروش محصولات |
|  | 7069 | مواداولیه وبسته بندی |
|  | 3346 | حقوق ودستمزد |
|  | 1708 | انرژی |
|  | 752 | تعمیرات ونگهداری |
|  | 1735 | پیش بینی نشده |
|  | 630 | هزینه تسهیلات مالی |
|  | 36 | بیمه کارخانه |
|  | 1494 | هزینه استهلاک |
|  | - | هزینه استهلاک قبلازبهره برداری |
|  | 16770 | جمع کل هزینه های تولید |
| 6322 |  | سودناویژه |

صورتحساب سودوزیان سال مالی سوم:

| مبلغ بستانکار | مبلغ بدهکار | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| 6322 |  | سودناویژه | 1 |
|  | 208 | هزینه اداری و فروش | 2 |
| 6114 |  | سودویژه | 3 |

24.صورت عملکردسال مالی چهارم                                                       1398

| مبلغ بستانکار | مبلغ بدهکار | شرح |
| --- | --- | --- |
| 31800 | - | درآمدحاصل ازفروش محصولات |
|  | 9897 | مواداولیه وبسته بندی |
|  | 4016 | حقوق ودستمزد |
|  | 2049 | انرژی |
|  | 902 | تعمیرات ونگهداری |
|  | 2082 | پیش بینی نشده |
|  | 756 | هزینه تسهیلات مالی |
|  | 44 | بیمه کارخانه |
|  | 1793 | هزینه استهلاک |
|  | - | هزینه استهلاک قبل ازبهره برداری |
|  | 21539 | جمع کل هزینه های تولید |
| 10261 | - | سودناویژه |

صورتحساب سودوزیان سال مالی چهارم:

| مبلغ بستانکار | مبلغ بدهکار | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| 10261 | - | سودناویژه | 1 |
|  | 268 | هزینه اداری و فروش | 2 |
| 9993 | - | سودویژه | 3 |

25.صورت عملکرد سال مالی پنجم                                                                    1399

| مبلغ بستانکار | مبلغ بدهکار | شرح |
| --- | --- | --- |
| 43432 | - | درآمدحاصل ازفروش محصولات |
|  | 13856 | مواداولیه وبسته بندی |
|  | 4819 | حقوق ودستمزد |
|  | 2459 | انرژی |
|  | 1082 | تعمیرات ونگهداری |
|  | 2498 | پیش بینی نشده |
|  | 908 | هزینه تسهیلات مالی |
|  | 50 | بیمه کارخانه |
|  | 2452 | هزینه استهلاک |
|  | - | هزینه استهلاک قبل ازبهره برداری |
|  | 28124 | جمع کل هزینه های تولید |
| 15308 | - | سودناویژه |

صورتحساب سود زیان سال مالی پنجم:

| مبلغ بستانکار | مبلغ بدهکار | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| 15308 |  | سودناویژه | 1 |
|  | 325 | هزینه اداری وفروش | 2 |
| 14983 |  | سود ویژه | 3 |

سالیانه متوسط سود=ساله 5 سود کل جمع 5=353905=7078

26.ارزش افزوده ناخالص وخالص ونسبت های آنها

{(تعمیرات نگهداری)+(انرژی)+(مواد اولیه بسته بندی)}-فروش کل=ارزش افزوده ناخالص

میلیون ریال 16527=(522+1186+8015)-26250=ارزش افزوده نا خالص

{(هزینه استهلاک قبل از بهره برداری )+(هزینه استهلاک )}-ارزش افزوده ناخالص=ارزش افزوده خالص

میلیون ریال15292=(197+1038)-16527=ارزش افزوده خالص

27.نسبت سرمایه ثابت سرانه(نفر/میلیون ریال)

سرانه ثابت سرمایه=ثابت سرمایهاشتغال تعداد=1251918=696

28.نسبت سرمایه گذاری کل سرانه(نفر/میلیون ریال)

سرانه کل گذاری سرمایه=کل گذاری سرمایهاشتغال تعداد=1431218=795

29.نسبت ارزش افزوده خالص به سرمایه گذاری کل:

کل گذاری سرمایه خالص افزوده ارزش نسبت=خالص افزوده ارزشکل گذاری سرمایه=1529214312=%1

30.نسبت ارزش افزوده ناخالص به فروش کل:

کل فروش به خالص نا افزوده ارزش نسبت=خالص نا افزوده ارزشکل فروش=16527/26250=%61

31. نسبت ارزش افزوده خالص به فروش کل:

کل فروش به خالص افزوده ارزش نسبت=خالص افزوده ارزشکل فروش=1529226250=%58

32.سودویژه:

میلیون ریال 11167=15083-26250=هزینه های تولید سالانه-فروش کل=سود ویژه

33.نرخ بازدهی سرمایه:

سرمایه بازدهی نرخ=ویژه زیان و سود+بانکی تسهلات هزینهگذاری سرمایه کل=11167+43814312=%81

34.دوره بازگشت سرمایه:

سرمایه بازگشت دوره=گذاریسرمایه کلویژه سود+مالی تسهیلات هزینه+استهلاک هزینه+برداری بهره از قبل استهلاک=1431212840=1.2سال

35.فروش در نقطه سر به سر:

سر به سر نقطه در فروش=ثابت هزینه1-متغیر هزینهکل فروش=37311-0.43=37310.57=6545.6ریال میلیون